#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

#### высшего образования

#### «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

ОРГАНИЗАЦИЯ и ПЛАНИРОВАНИЕ

**направление 650600 Горное дело**

Специальность

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль) программы

Финансы и кредит

Уровень высшего образования – бакалавриат

Программа подготовки – академический бакалавриат


Форма обучения

Очная

|  |  |
| --- | --- |
| Институт | Экономики и управления |
| Кафедра | Менеджмента |
| Курс | IV |
| Семестр | 7 |

Магнитогорск

2017 г.





**1 Цели освоения дисциплины**

Целями освоения дисциплины «Организация и планирование» является получение студентами достаточных знаний о видах, составеи структуре производственных процессов, циклов, мощности и программы выпуска продукции; развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпонаправлению 38.03.01 «Экономика».

**2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки специалиста**

Дисциплина «Организация и планирование» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания, сформированные в результате изучения следующих дисциплин: «Менеджмент», «Экономика организации», «Корпоративные финансы».

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут необходимы при изучении дисциплины «Финансовый менеджмент», подготовке к государственной итоговой аттестации.

**3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения**

В результате освоения дисциплины «Организация и планирование» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

|  |  |
| --- | --- |
| **Код и содержание компетенции: ОПК-4 «способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность»** | |
| Знать | * виды, принципы и формы управленческихрешений, методы их принятия; * принципы построения организационных структур и распределения функций управления. |
| Уметь | * определять степень важности деловых решений и уровень собственной компетентности и ответственности; * формулировать организационно-управленческие решения и распределять обязанности. |
| Владеть | * способностями аргументировать принятые решения и объяснять их последствия; * современными методиками принятия и реализации организационно-управленческих решений. |
| **Код и содержание компетенции: ПК-3 «способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами»** | |
| Знать | * инструментальные средства обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей. |
| Уметь | * систематизировать информацию при обработке экономических данных в соответствии с поставленными задачами. |
| Владеть | * навыками оценки социально-экономических показателей. |

**4 Структура и содержание дисциплины**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единиц 108акад. часов, в том числе:

– контактная работа – 55 акад. часов:

– аудиторная – 54 акад. часов;

– внеаудиторная – 1 акад. часов

– самостоятельная работа – 53 акад. часов;

| Раздел/ тема  дисциплины | Семестр | Аудиторная  контактная работа  (в акад. часах) | | | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной  работы | Форма текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации | Код и структурный  элемент  компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лекции | лаборат.  занятия | практич. занятия |
| **1. Организация производства как объект научных знаний** | **7** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основные понятия, функции и принципы организации производства. | 7 | 0,8 |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ПК-3*зув*  ОПК-4*зув* |
| 1.2. Этапы развития теории организации производства. | 7 | 0,8 |  | 2 | 2 | Подготовка к практическому занятию | Устный опрос (собеседование) | ОПК-4*зув* |
| 1.3. Научные основы организации производства. Законы организации в структурах и процессах. Структура и взаимосвязь элементов системы организации производства. | 7 | 0,8 |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ПК-3*зув* |
| 1.4. Принципы организации структур и процессов. Классификация структур системы организации производства. Характеристика структур системы организации производства. Конфигурации структур. | 7 | 0,8 |  | 4 | 3 | Подготовка к практическому занятию | Устный опрос (собеседование) | ПК-3*зув* |
| 1.5. Типы организационных структур управления, их характеристика. Информационное обеспечение системы управления. Виды организационно-управленческих структур в информационном обеспечениипредприятия. | 7 | 0,8 |  | 2 | 3 | Подготовка к практическому занятию | Устный опрос (собеседование) | ПК-3*зув* |
| **Итого по разделу** | **7** | **4** |  | **8** | **13** | **Подготовка к тестированию** | **Тестирование** |  |
| **2. Предприятие как производственная система.** | **7** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Производственные системы, как совокупность элементов. Предприятие как производственная система. Признаки функционирования предприятия как производственной системы. Классификация предприятий. | 7 | 0,6 |  |  | 1 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ОПК-4*зув* |
| 2.2. Принципы рациональной и эффективной организации основного производства. | 7 | 0,6 |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ОПК-4*зув* |
| 2.3. Типы, формы и методы организации производства и их технико-экономическая характеристика. | 7 | 0,6 |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ОПК-4*зув* |
| 2.4. Отраслевой состав национальной экономики. | 7 | 0,6 |  | 8/3 | 2 | Подготовка к практическому занятию | Устный опрос (собеседование) | ОПК-4*зув* |
| 2.5. Характерные признаки предприятий, образующих металлургическую отрасль. Закономерности развития организации производства на предприятиях отрасли. Основные тенденции развития организации производства на предприятиях отрасли. | 7 | 0,6 |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ОПК-4*зув*  ПК-3*зув* |
| 2.6. Содержание и структура проектирования организации основных и вспомогательных производств на предприятиях отрасли. | 7 | 0,6 |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ПК-3*зув*  ОПК-4*зув* |
| 2.7. Система показателей оценки уровня организации производства, их характеристика. Анализ уровня организации производства и выявление резервов совершенствования организационно-технического уровня производства. | 7 | 0,4 |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ПК-3*зув*  ОПК-4*зув* |
| **Итого по разделу** | **7** | **4** |  | **8/3** | **13** | **Подготовка к тестированию** | **Тестирование** |  |
| **3. Организация производственного процесса.** | **7** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Понятие и особенности производственного процесса. Основные принципы организации производственных процессов. Производственный цикл изготовления продукции. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла простого процесса. | 7 | 0,6 |  |  | 1 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ПК-3*зув* |
| 3.2. Классификация производственных процессов. Состав и структура производственного процесса. Параметры производственного процесса. Формы специализации цехов предприятия. | 7 | 0,6 |  | 3 | 2 | Подготовка к практическому занятию | Устный опрос (собеседование) | ОПК-4*зув* ПК-3*зув* |
| 3.3. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла сложного процесса. Оптимизация производственных процессов. Пути повышения производительности сложных процессов. | 7 | 0,6 |  | 3 | 2 | Подготовка к практическому занятию | Устный опрос (собеседование) | ОПК-4*зув* ПК-3*зув* |
| 3.4. Организация производственного процесса в пространстве. Производственная структура предприятия и основных цехов предприятия. Направления совершенствования организации основного производства. | 7 | 0,6 |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ОПК-4*зув* ПК-3*зув* |
| 3.5. Понятие производственной мощности предприятия и факторы, ее определяющие. | 7 | 0,6 |  | 2/4 | 2 | Подготовка к практическому занятию | Устный опрос (собеседование) | ОПК-4*зув* ПК-3*зув* |
| 3.6. Организация вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств (энергетическое, ремонтное, инструментальное хозяйства). | 7 | 0,6 |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ОПК-4*зув* ПК-3*зув* |
| 3.7. Организация вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств (транспортное, складское хозяйства и служба качества и технического контроля). | 7 | 0,4 |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ОПК-4*зув* ПК-3*зув* |
| **Итого по разделу** | **7** | **4** |  | **8/4** | **13** | **Подготовка к тестированию** | **Тестирование** |  |
| **4. Основы организации труда на предприятии.** | **7** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Классификация и структура кадров на предприятии. Методы расчета численности рабочих. | 7 | 1 |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ОПК-4*зув* ПК-3*зув* |
| 4.2. Расчет баланса рабочего времени работника. Правила планирования рабочего времени и построения графиков выходов. | 7 | 1 |  | 6/5 | 2 | Подготовка к практическому занятию | Устный опрос (собеседование) | ОПК-4*зув* ПК-3*зув* |
| 4.3. Сетевое планирование и управление. Правила построения сетевых графиков. | 7 | 1 |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ОПК-4*зув* ПК-3*зув* |
| 4.4. Основы организации труда на предприятиях черной металлургии Бригадная организация труда. | 7 | 1 |  |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ОПК-4*зув* ПК-3*зув* |
| 4.5. Организация оплаты труда и стимулирования. Оценка состояния социальных условий работы коллектива. | 7 | 1 |  | 6 | 3 | Подготовка к практическому занятию | Устный опрос (собеседование) | ОПК-4*зув* ПК-3*зув* |
| 4.6. Формы и системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. | 7 | 1 |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы | Тестирование | ОПК-4*зув* ПК-3*зув* |
| **Итого по разделу** | **7** | **6** |  | **12/5** | **14** | **Подготовка к тестированию** | **Тестирование** |  |
| **Итого за семестр** | **7** | **18** |  | **36/14** |  | **Подготовка к зачету** | **Зачет** |  |
| **Итого по дисциплине** | **7** | **18** |  | **36/14** | **53** |  |  |  |

**5 Образовательные и информационные технологии**

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Организация и планирование» используются традиционная и модульно - компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных предоставлений по курсу «Организация и планирование» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-информаций, лекций-конференций, лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал, изложенный и объясненный студентам на лекциях-информациях, подлежит самостоятельному осмыслению и запоминанию. Совокупность докладов по предварительно подготовленной проблематике сделанных на лекции-конференции обеспечивает всестороннее освещение проблемы за счет дополнения и уточнения преподавателем, а также подведением итогов в конце лекции с формулированием основных выводов. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении лабораторных занятий используется работа в команде, контекстное обучение и традиционный семинар.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки практических занятий, при подготовке к итоговой аттестации

**6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся**

**Задание1:**

1. Построить конфигурацию структуры предприятия.

2.Построить организационную структуру управления.

3. Построить производственную структуру предприятия.

Либо по заданию преподавателя, либо на основе отчетов по практике.

***По заданию преподавателя объектом задания 1 является:***

**Вариант 1** – металлургический комбинат;

**Вариант 2** – металлургический завод с полным циклом;

**Вариант 3** – чугунолитейный завод;

**Вариант 4** – сталелитейный завод;

**Вариант 5** – сталепрокатный завод;

**Вариант 6** – механоремонтный завод;

**Вариант 7** – метизный завод;

**Вариант 8** – калибровочный завод;

**Вариант 9** – сервисная компания по ремонту механического оборудования

**Вариант 10** – машиностроительный завод по изготовлению прокатного оборудования.

**Задание 2:**

1. Рассмотреть состав отрасли и ее подотраслей.

2. Определить отраслевые специфические особенности предприятий анализируемой отрасли.

3. Определить состав институциональных единиц, входящих в отрасль.

Либо по заданию преподавателя, либо на основе отчетов по практике.

***По заданию преподавателя объектом задания 1 является:***

**Вариант 1** – машиностроение, станкостроение;

**Вариант 2** – энергетика;

**Вариант 3** – добыча полезных ископаемых;

**Вариант 4** – страховое дело (гостиницы и рестораны);

**Вариант 5** – финансовая деятельность;

**Вариант 6** – пищевая промышленность;

**Вариант 7** – метизное, калибровочное производство;

**Вариант 8** –оптовая и розничная торговля;

**Вариант 9** – услуги по ремонту оборудования (услуги по ведению домашнего хозяйства);

**Вариант 10** – строительство.

**Задание 3:**

1. Рассмотреть достоинства и недостатки каждой школы.

2. Определить специфические особенности каждой школы и отличия от других школ.

3. Определить: **Суть концепции, Основу концепции Основные тезисы доктрины** основных представителей каждой школы.

**Задание 4.**

*Задача 4.1*

Составить баланс рабочего времени рабочего:

1. на 1 год для лиц от 16- 18 лет при пятидневной рабочей неделе.
2. на 6 месяцев (с января по июнь включительно) при прерывном режиме работы при пятидневной рабочей неделе.

3. на 1 квартал 20\_\_ г. для работников занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда при непрерывном режиме работы.

*Задача 4.2*

Составить баланс рабочего времени рабочего:

1. на 6 месяцев (с июня по декабрь включительно) для работников в возрасте до 16 лет.
2. на 1 год для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 гр.
3. на 2 квартал 20\_\_ г. для работников занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

*Задача 4.3*

Составить баланс рабочего времени рабочего:

1. на 1 год (20\_\_г.) для работников занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда при непрерывном режиме работы.
2. на 6 месяцев (с июля по декабрь включительно 20\_\_ г.) при прерывном режиме работы.
3. на 3-й квартал 20\_\_ г. для работников занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда при прерывном режиме работы.

*Задача 4.4*

1. Построить непрерывные годовые графики выходов рабочего с продолжительностью смены 12 ч; 8 ч. для 36 и 24 часовой рабочей неделях

2. Построить непрерывные годовые графики выходов рабочего с продолжительностью смены 6ч; 4 ч., либо другие варианты графиков выходов, используемые на предприятиях при прохождении практики.

**Задания 5**

**по теме «Расчет производственной мощности»**

**Задача**

На основании анализа результатов работы доменной печи в отчетном периоде установлено, что печь с полезным объёмом 1719 м3 за 91 номинальные сутки работы выплавила 200 000 т передельного чугуна; при этом доля агломерата в шихте составила 70%, содержание железа в железорудной части шихты 52%, давление газа под колошником 0,9 *атм.*, температура дутья 9000 С0, содержание магния в чугуне 2,2%, содержание селена в чугуне 0,8%. тихий ход печи составил при ¾ хода 20 ч, при ½ хода 10 ч, и при ¼ хода 5 ч, текущие простои печи были равны 0,65 суток.

В планируемом периоде предусматривается: довести содержание агломерата в шихте до 80%; увеличить содержание железа в рудной части шихты до 53,5%, повысить давление газа под колошником до 1,1 *атм.*, повысить температуру дутья до 9500 С0, снизить содержание магния в чугуне до 2%, снизить содержание селена в чугуне до 0,7%, довести текущий простой печи до 0,5 суток в квартал. Требуется определить плановую производительность доменной печи в номинальные сутки на планируемый период.

Задача 5.1.Требуется определить плановую производительность доменной печи в номинальные сутки на планируемый период. Исходные данные использовать из предыдущей задачи и табл.П.1.1.

Задача 5.2. Проанализировать производительность работы оборудования на предприятии. Решение оформить в виде табл.П.2.1. Сделать выводы.

Задача 5.3. Выполнить расчет фонда рабочего времени оборудования. Проанализировать эффективность работы оборудования на предприятии с выделением интенсивных, экстенсивных и интегральных факторов его использования. Решение оформить в виде табл.П.2.2. Сделать выводы.

Задача 5.4. Рассчитать показатели производственной мощности и производственной программы предприятия. Сделать выводы. Решение представить в виде табл.П.2.3.

**Задания 6**

**«Расчет производственныхпроцессов»**

Вариант 0:

Построить графики движения партии деталей и рассчитать длительность технологического цикла при последовательном, параллельно последовательном и параллельном движении. Если партия деталей состоит из 5 штук, технологический процесс состоит из 5 операций время, из которых занимает для первой операции 2 минуты, для второй 9, для третьей 5, для четвертой 8, для пятой 3. Размер транспортной партии 1 штука и каждая операция выполняется на одном станке.

**Задание 7**

**«Расчет фонда оплаты труда»**

***По заданию преподавателя объектом задания 1 является:***

**Вариант 1** – машиностроение, станкостроение;

**Вариант 2** – энергетика;

**Вариант 3** – добыча полезных ископаемых;

**Вариант 4** – страховое дело (гостиницы и рестораны);

**Вариант 5** – финансовая деятельность;

**Вариант 6** – пищевая промышленность;

**Вариант 7** – метизное, калибровочное производство;

**Вариант 8** –оптовая и розничная торговля;

**Вариант 9** – услуги по ремонту оборудования (услуги по ведению домашнего хозяйства);

**Вариант 10** – строительство.

**Тест по разделу 1.**

**Вариант 0**

1. Организация производства это?

а. Совокупность организационных форм, методов и правил, осуществление которых обеспечивает результативную деятельность всех факторов производственной системы и их взаимодействие как единого целого в процессе производства продукта.

б. Объединение взаимодействия личных и вещественных факторов производства, установление необходимых производственных связей и согласованных действий всех участников производственного процесса по осуществлению материальных благ.

в. Отношения в сфере производства материальных благ - методы и средства рациональной организации производства (организация процессов в пространстве и времени по производству конкурентоспособной продукции).

г. Промышленное предприятие (любая производственная система народно-хозяйственного комплекса страны, производящая продукцию, выполняющая работы или оказывающая услуги) как система: подразделения, процессы и их компоненты.

2. Структурированность организации производства это?

а. Внутренние правила, обеспечивающие рациональное, налаженное состояние организации, существующее устройство и действующие на основе определенных ранжированных процедур.

б. Совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих ее целостность и тождественность самому себе, посредствам которой создается и сохраняется структура системы при разных внутренних и внешних изменениях.

в. Некоторое целостное образование (социальное, техническое, физическое, биологическое), имеющее вполне определенную предназначенность.

г. Соответствие взаимодействию относительно самостоятельных частей в системном объекте.

3. Законы организации, проявляющиеся преимущественно в динамике (процессах) включают в себя?

а. Закон синергии, Закон информированности-упорядоченности, Закон единства анализа и синтеза, Закон самосохранения.

б. Закон синергии, Закон онтогенеза, Закон информированности-упорядоченности, Закон самосохранения.

в. Закон синергии, Закон онтогенеза, Закон наименьших, Закон самосохранения.

г. Закон синергии, Закон онтогенеза, Закон наименьших, Закон информированности-упорядоченности.

4. Законы организации, проявляющиеся преимущественно в статике (структурах) включают в себя?

а. Закон синергии, Закон онтогенеза, Закон информированности-упорядоченности, Закон самосохранения.

б. Закон синергии, Закон онтогенеза, Закон наименьших, Закон информированности-упорядоченности.

в. Закон композиции, Закон информированности-упорядоченности, Закон наименьших, Закон онтогенеза.

г. Закон композиции, Закон пропорциональности, Закон наименьших, Закон онтогенеза.

5. Основными элементами производственного процесса являются?

а. Орудия труда

б. Предметы труда

в. Источники финансирования

г. Все перечисленное

6. Организационная структура это?

а. Некоторое целостное образование (социальное, техническое, физическое, биологическое), имеющее вполне определенную предназначенность.

б. Промышленное предприятие (любая производственная система народно-хозяйственного комплекса страны, производящая продукцию, выполняющая работы или оказывающая услуги) как система: подразделения, процессы и их компоненты

в. Логические соотношения уровней управления и функциональных областей, организованных таким образом, чтобы обеспечить эффективное достижение цели.

г. Единство материальных и нематериальных компонентов объекта, их внешних и внутренних связей, обеспечивающих достижение целей.

7. Типами департаментизации подразделений организации являются?

а. Бюрократический и Авторитарный

б. Бюрократический и Демократический

в. Бюрократический и Эдхократический

г. Бюрократический и Органический

8. Бюрократический тип включает следующие типы организационных структур:

а. Линейная, функциональная,линейно-функциональная, линейно-штабная и дивизиональная

б. Линейная, партисипативная, линейно-партисипативная, линейно-штабная, и дивизиональная

в. Линейная, сетевая,линейно-сетевая, линейно-штабная и дивизиональная

г. Линейная, сетевая,линейно- сетевая, линейно-штабная и партисипативная

9. Матричная структура представляет собой:

а. структуру, предусматривающую создание при основных звеньях решетчатую структуру функциональных подразделений

б. структуру формирующуюся при разработке организацией проектов, под которыми понимаются любые процессы целенаправленных изменений в системе

в. структуру существенно ускоряющая реакцию предприятия на изменения

г. решетчатую структуру, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей.

10. Назовите представителей математической школы управления.

а. Норберт Винер

б. Честер Барнард

в. Питер Друкер

г. Дуглас Макгрегор

**Тест по разделу 2**

**Вариант 0**

1. К особенностям предприятия как производственной системы относят:

а. Комплексность; Динамизм; Саморегулирование; Эмерджентность.

б. Открытость; Полиструктурность; Целенаправленность; Эмерджентность.

в. Открытость; Динамизм; Целенаправленность; Эмерджентность.

г. Комплексность; Динамизм; Результативность; Эмерджентность.

2. По содержанию подсистемы предприятия классифицируются:

а. социальная, производственно-техническая, обновления;

б. передачи информации, производственных процессов, организации труда;

в. социальная, передачи информации, производственных процессов

г. социальная, производственно-техническая, информации.

3. Серийное производство характеризуется?

а. изготовлением отдельных видов продукции в больших количествах на узкоспециализированных рабочих местах в течение продолжительного периода;

б. широким ассортиментом продукции и малым объемом выпуска одинаковых изделий;

в. изготовлением ограниченного ассортимента продукции;

г. Все верны.

4. Коэффициент серийности при крупносерийном производстве варьируется:

а. 1 ÷ 3;

б. 4 ÷ 10;

в. 11 ÷ 20;

г. 21 ÷ 40.

5. Под предметной специализацией производства понимают:

а. сосредоточение производства на выпуске определенных видов деталей и агрегатов, заготовок и полуфабрикатов, а также выполнение отдельных технологических процессов;

б. превращение отдельных фаз производства или операций в самостоятельные производства;

в. сосредоточение производства на выпуске определенных видов продукции конечного потребления;

г. нет верных.

6. Под кооперированием производства понимают:

а. установление и использование сравнительно длительных производственных и управленческих связей между предприятиями, специализирующихся на производстве составных частей целого или отдельных видах работ;

б. соединение разных отраслей производства в одной крупной организации с целью упрощения межпроизводственных связей по технологической цепочке;

в. сосредоточение производство одного или нескольких аналогичных видов продукции в крупных предприятиях в пределах небольшого региона;

г. дифференциацие или разделение труда, либо концентрация или объединение однородных операций или продукции.

7. Какое количество сфер единого народнохозяйственного комплексавключает в себя Национальная экономика (НЭ)**:**

а. 1;

б. 2;

в. 3;

г. Нет верных.

8. Какое количество групп аналитических показателей включает в себя система анализа организационно-технологического уровня производства?

а. 2;

б. 3;

в. 4;

г. 5.

9. Как классифицируются предприятия по назначению готовой продукции?

а) массовые, серийные, единичные;

б) добывающие, обрабатывающие;

в) государственные, коллективные, частные, смешанные;

г) производящие средства производства, производящие предметы потребления.

10. К какой отрасли народного хозяйства согласно классификации ОКВЭД относится промышленность?

а) добыча полезных ископаемых;

б) обрабатывающие производства;

в) производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

г) все верны.

**Тест по разделу 3.**

**Вариант 0**

1. Под стадией производственного процесса понимают:

а. часть производственного процесса, включающая регламентированный комплекс технологически однородных производственных операций;

б. часть производственно процесса, включающая в себя регламентированный комплекс технологически однородных производственных операций;

в. законченный технологический цикл в пределах какого-либо основного цеха;

г. законченную на данной ступени часть производственного процесса, характеризующуюся единством технологических признаков.

2. Дифференциация организации производственных процессов это?

а. относительно равная пропускная способность всех производственных подразделений, выполняющих основные, вспомогательные и обслуживающие процессы;

б. разделение производственного процесса на отдельные технологические процессы, операции и их закрепление за структурными подразделениями предприятия;

в. перемещение обрабатываемых предметов по кратчайшему пути, исключая возвратные движения

г. выполнение всех процессов по выпуску продукции в заданном количестве и в сроки осуществляется с наименьшими затратами трудовых и материальных ресурсов за счет экономии времени.

3. Оптимальность организации производственных процессов это?

а. относительно равная пропускная способность всех производственных подразделений, выполняющих основные, вспомогательные и обслуживающие процессы;

б. разделение производственного процесса на отдельные технологические процессы, операции и их закрепление за структурными подразделениями предприятия;

в. перемещение обрабатываемых предметов по кратчайшему пути, исключая возвратные движения

г. выполнение всех процессов по выпуску продукции в заданном количестве и в сроки осуществляется с наименьшими затратами трудовых и материальных ресурсов за счет экономии времени.

4. Производственный цикл изготовления продукции это?

а. комплекс определенным образом организованных во времени основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, необходимых для изготовления определенного вида продукции;

б. совокупность взаимосвязанных процессов, в результате которых исходные материалы и полуфабрикаты превращаются в законченное изделие;

в. часть производственного процесса, включающая регламентированный комплекс технологически однородных производственных операций;

г. законченная на данной ступени часть производственного процесса, характеризующуюся единством технологических признаков.

5. В зависимости отхарактера протекания (сущности) производственные процессы делят на:

а. Ручные процессы, Машинные процессы, Аппаратурные процессы.

б. Простые, Синтетические, Аналитические.

в. Циклические, Нециклические.

г. Закрытые, Открытые, Полузакрытые.

6. Длительность производственного цикла складывается из:

а. подготовительно-заключительного времени;

б. времени вспомогательных операций;

в. времени перерывов;

г. из всех перечисленных.

7. К методам ликвидации узких мест относят:

а. Унификация и стандартизация составных частей изделия.

б. Упрощение кинематической схемы изделия.

в. Перегруппировка операций на участках производства.

г. Увеличение удельного веса технически обоснованных норм времени.

8. Первичным звеном пространственной организации производства является?

а. Рабочее место.

б. Цех.

в. Участок.

г. Все перечисленные.

9. Под участком производственной структуры предприятия понимают:

а. неделимое в организационном отношении звено производственного процесса;

б. производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, сгруппированных по определенным признакам;

в. основная структурная единица крупного предприятия;

г. все неверны

10. При технологическом типе цех специализируется:

а. на выполнении сложных технологических операций

б. на выпуске определенных видов деталей и агрегатов

в. на выпуске определенных видов продукции конечного потребления

г. на выполнении однородных технологических операций

11. Аутстаффинг означает:

а. выполнение работ силами сторонней организации;

б. делегирование определенных бизнес–процессов другой организации;

в. передачу ряда функций по управлению персоналом внешним организациям;

г. выполнение работ силами самой организации.

**Тест по разделу 4.**

**Вариант 0**

1. Под списочной численностью понимают:

а. состав работников согласно рабочим местам, необходимый для осуществления ФПХД согласно графикам выходов;

б. расстановочный штат работников с учетом подмены на время отпуска и работы в тяжелых и опасных условиях труда;

в. списочный состав работников с учетом принятых и выбывших на день учета;

г. работники списочного состава, явившиеся на работу в день учета.

2. Какой метод расчета численности персонала используется, если численность персонала зависит от количества обслуживаемых агрегатов, аппаратов и других объектов?

а. Метод расчета по рабочим местам и нормативам численности.

б. Метод расчета по нормам обслуживания.

в. Метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса.

г. Метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса.

3. Время на подготовку и выполнение заданных технологией операций называется?

а. Основное (технологическое) время.

б. Время оперативной работы.

в. Рабочее время.

г. Время оперативной работы.

4. Работа, возникшая из-за небрежности или недостаточной квалификации исполнителя называется?

а. Работа вне производственного задания.

б. Случайная работа.

в. Непроизводительная работа.

г. Неквалифицированная работа.

5. Годовая норма рабочего времени каждого работника определяется?

а. По числу календарных дней за вычетом выходных и праздничных, исключая дни их совпадения, умноженному на установленную законом продолжительность рабочего дня с учетом ее сокращения в предвыходные и предпраздничные дни.

б. За вычетом из календарного ФРВ выходных и праздничных дней с учетом сокращенного рабочего дня в предпраздничные дни

в. По числу календарных дней в расчетном периоде на количество часов в сутки.

г. На основе баланса (бюджета) рабочего времени.

6. Максимальное время, на которое можно перенести начало работы или увеличить ее длительность, не изменяя продолжительности критического пути это?

а. Частный резерв времени работы.

б. Свободный резерв времени работы.

в. Максимальный резерв времени работы

г. Полный резерв времени работы.

7. Под организацией труда понимают.

а. Систему мероприятий, обеспечивающую рациональное использование рабочей силы.

б. Организацию труда на основе современных достижений науки и передового опыта.

в. Деятельность, охватывающую в широком смысле организацию структуры и организацию процессов, суть которых заключается в их разделении и упорядочении по заданиям, содержанию и времени.

г. Все верны.

8. Установленный объем работы, который работник или группа должны выполнить с соблюдением определенных требований к качеству продукции это?

а. Нормированное задание.

б. Норма выработки.

в. Норма обслуживания.

г. Норма труда.

9. Метод изучения затрат оперативного времени путем наблюдения и замеров длительности отдельных, повторяющихся при производстве каждого изделия элементов операции называют?

а. Фотохронометраж.

б. Хронометраж.

в. Фотография рабочего времени.

г. Все неправильные.

10. Элементами фонда оплаты труда являются.

а. Доплаты.

б. Надбавки.

в. Компенсации.

г. Все перечисленные.

11. Как называется форма оплаты труда, при которой заработная плата устанавливается в зависимости от результатов труда обслуживаемых ими основных рабочих, бригад или участков и определяется по сдельным расценкам по каждому объему обслуживания на единицу работы, выполняемой основными рабочими?

а. Сдельно-прогрессивная оплата труда.

б. Косвенно-сдельная оплата труда.

в. Аккордная система оплаты труда.

г. Прямая сдельная оплата труда.

**7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации**

**а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:**

| Структурный элемент  компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| **ОПК-4**  **«способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность»** | | |
| Знать | * правовые основы организации труда, основы менеджмента персонала организации; * виды, принципы и формыуправленческихрешений, методы их принятия; * принципы построения организационных структур и распределения функций управления | **Задание 1:**  1. Построить конфигурацию структуры предприятия.  2. Построить организационную структуру управления.  3. Построить производственную структуру предприятия.  Либо по заданию преподавателя, либо на основе отчетов по практике.  ***По заданию преподавателя объектом задания 1 является:***  **Вариант 1** – металлургический комбинат;  **Вариант 2** – металлургический завод с полным циклом;  **Вариант 3** – чугунолитейный завод;  **Вариант 4** – сталелитейный завод;  **Вариант 5** – сталепрокатный завод;  **Вариант 6** – механоремонтный завод;  **Вариант 7** – метизный завод;  **Вариант 8** – калибровочный завод;  **Вариант 9** – сервисная компания по ремонту механического оборудования  **Вариант 10** – машиностроительный завод по изготовлению прокатного оборудования. |
| Уметь | * определять степень важности деловых решений и уровень собственной компетентности и ответственности; * формулировать организационно-управленческие решения и распределять обязанности; | **Задача**  На основании анализа результатов работы доменной печи в отчетном периоде установлено, что печь с полезным объёмом 1719 м3 за 91 номинальные сутки работы выплавила 200 000 т передельного чугуна; при этом доля агломерата в шихте составила 70%, содержание железа в железорудной части шихты 52%, давление газа под колошником 0,9 *атм.*, температура дутья 9000 С0, содержание магния в чугуне 2,2%, содержание селена в чугуне 0,8%. тихий ход печи составил при ¾ хода 20 ч, при ½ хода 10 ч, и при ¼ хода 5 ч, текущие простои печи были равны 0,65 суток.  В планируемом периоде предусматривается: довести содержание агломерата в шихте до 80%; увеличить содержание железа в рудной части шихты до 53,5%, повысить давление газа под колошником до 1,1 *атм.*, повысить температуру дутья до 9500 С0, снизить содержание магния в чугуне до 2%, снизить содержание селена в чугуне до 0,7%, довести текущий простой печи до 0,5 суток в квартал. Требуется определить плановую производительность доменной печи в номинальные сутки на планируемый период.  Задача 1. Требуется определить плановую производительность доменной печи в номинальные сутки на планируемый период. Исходные данные использовать из предыдущей задачи и табл.П.1.1.  Задача 2. Проанализировать производительность работы оборудования на предприятии. Решение оформить в виде табл.П.2.1. Сделать выводы.  Задача 3. Выполнить расчет фонда рабочего времени оборудования. Проанализировать эффективность работы оборудования на предприятии с выделением интенсивных, экстенсивных и интегральных факторов его использования. Решение оформить в виде табл.П.2.2. Сделать выводы.  Задача 4. Рассчитать показатели производственной мощности и производственной программы предприятия. Сделать выводы. Решение представить в виде табл.П.2.3. |
| Владеть | * способностями аргументировать принятые решения и объяснять их последствия; * современными методиками принятия и реализации организационно-управленческих решений | Задача № 1  Рассчитать планируемую прибыль по объектам, которые планируется сдать в эксплуатацию при следующих исходных данных: уровень рентабельности – 8%, объем работ 25 млн.руб.  Решение:  Расчет общей Экономической рентабельности (прибыльности) предприятия выполняется по формуле  Ro = П/Т \* 100,  где Ро — общая экономическая рентабельность хозяйственной деятельности предприятия;  П — сумма прибыли (валовой или чистой);  Т — объем работ (без НДС)  8 = (Х / 25) \* 100  8 = 100Х / 2500  8 =Х/25  Х  = 25 \* 8  Х = 200 млн. руб.    Задача № 2  Рассчитать планируемый объем работ при следующих исходных данных: планируемая себестоимость работ – 10 млн. руб. а планируемый уровень рентабельности – 10%.  Решение:  После реализации продукции (работ, услуг) покупателям и заказчикам у предприятия может образоваться прибыль  в результате превышения выручки от реализации продукции (работ, услуг) над себестоимостью производства, которая определяется по формуле:  Рентабельность продукции по отношению к себестоимости продукции :  ;  10 = Х / 10  Х = 10 \* 10 = 100  Прибыль от реализации:  ,  где  - выручка от реализации продукции (работ, услуг);   - себестоимость производства.  Пр = 100 млн. руб.  100 = Х – 10  Х = 100 + 10  Х=110  О = 110 млн. руб.  Общая экономическая рентабельность (прибыльности):  Ro = П/Т \* 100,  где Ро — общая экономическая рентабельность хозяйственной деятельности предприятия;  П — сумма прибыли (валовой или чистой);  Т — объем работ (без НДС).  10 = 100 / Х \* 100  10 = 10000 / 100Х  10 = 100 / Х  Х = 100 / 10  Х = 10 млн. руб.  Т = 10 млн. руб.    Задача № 3  Рассчитать уровень рентабельности следующих исходных данных: планируемая себестоимость работ – 10 млн. руб. а планируемый объем  работ – 100 млн.руб.  Решение:  Рентабельность исчисляется по формулам:  Р=(П/Сn)\*100 и Р=(П/Цn)\*100  где Р — рентабельность продукции, %;  П —прибыль предприятия, руб.;  Сn — полная себестоимость реализованной продукции, руб.;  Цn — объем работ (без НДС).  Определим прибыль на основании имеющихся данных:  Расчет плановой прибыли (П) ведется по формуле  П=(Ох Ц) - (ОхС),  где О — объем выпуска продукции в планируемом периоде в натуральном выражении; Ц — цена на единицу продукции (за вычетом НДС и акцизов); С —себестоимость.  О = Ц / C  О = 100 / 10 = 10 млн. руб.  П = (10 \* 100) – (10 \* 10) = 1000 – 100 = 900 млн. руб.  Определим уровень рентабельности:  Р = (900 / 100) \* 100% = 9,0%    Задача № 4  Рассчитать уровень рентабельности следующих исходных данных: планируемая себестоимость работ – 10 млн. руб. а планируемый объем  работ – 100 млн.руб.  Решение:  Рентабельность исчисляется по формулам:  Р=(П/Сn)\*100 и Р=(П/Цn)\*100  где Р — рентабельность продукции, %;  П —прибыль предприятия, руб.;  Сn — полная себестоимость реализованной продукции, руб.;  Цn — объем работ (без НДС).  Определим прибыль на основании имеющихся данных:  Расчет плановой прибыли (П) ведется по формуле  П=(Ох Ц) - (ОхС),  где О — объем выпуска продукции в планируемом периоде в натуральном выражении; Ц — объем работ (без НДС); С —себестоимость.  О = Ц / C  О = 100 / 10 = 10 млн. руб.  П = (10 \* 100) – (10 \* 10) = 1000 – 100 = 900 млн. руб.  Определим уровень рентабельности:  Р = (900 / 100) \* 100% = 9,0%    Задача № 5  Рассчитать экономический эффект от сокращения продолжительности строительства на 10%, величина накладных расходов  составляет 250 тыс. руб.  Решение:  Экономический эффект от сокращения срока строительства или продолжительности выполнения СМР (Э) образуется за счет снижения размера условно-постоянных расходов в составе себестоимости СМР (УП) и определяется по формуле:  Эуп=УП(1-Тф/Тр),  где: УП- условно-постоянные расходы; Тф- фактический срок строительства; Тр- расчетный срок строительства.  К условно-постоянным накладным расходам относятся административно-хозяйственные расходы, связанные с содержанием аппарата управления, износ временных не титульных сооружений и приспособлений и др. в среднем размер условно-постоянных накладных расходов равен 60% от нормативной величины накладных расходов.  Примем Тф- фактический срок строительства и Тр- расчетный срок строительства равными 1 году, тогда экономический эффект от сокращения срока строительства будет равен:  Эуп = (250 \*60,0%) \* (1 – 1/10) = 150 \* (1 – 0,1) = 135 тыс. руб.    Задача № 6  Рассчитать планируемую прибыль по объектам, которые планируется сдать в эксплуатацию при следующих исходных данных: уровень рентабельности – 8%, объем работ 25 млн.руб.  Решение:  Расчет общей Экономической рентабельности (прибыльности) предприятия выполняется по формуле  Ro = П/Т \* 100,  где Ро — общая экономическая рентабельность хозяйственной деятельности предприятия;  П — сумма прибыли (валовой или чистой);  Т — объем работ (без НДС)  8 = (Х / 25) \* 100  8 = 100Х / 2500  8 =Х/25  Х  = 25 \* 8  Х = 200 млн. руб.    Задача № 7  Рассчитать планируемую выработку в день на одного рабочего в день, если в строительной организации планируется за 40 рабочих дня при двухсменной работе бригадой в пять человек планируется выполнить объем работ на сумму 2456 тыс.руб.  Решение:  Определим среднюю дневную выработку бригады в день:  2456 / 40 = 61,4 тыс. руб./день (бригада)  Определим выработку в день на одного рабочего в день при двухсменной работе:  (61,4 / 5) / 2 = 6,14 тыс. руб.  Проверка: 6,14 \* 40 \* 5 \* 2 = 2456 тыс. руб.    Задача № 8  Рассчитать планируемую численность бригады для выполнения строительно-монтажных работ на сумму 6000 тыс. руб. за двадцать рабочих дней при трехсменной работе, если планируемая выработка равняется 9 тыс.руб. в день на одного рабочего.  Решение:  Определим дневную выработку в день: 6000 / 20 = 300 тыс. руб. в день  Определим численность бригады для выполнения строительно-монтажных работ в день на сумму 300 тыс. руб.: 300 / 9 = 33 чел. / день  Определим численность бригады для выполнения строительно-монтажных работ в одну смену: 33 / 3 = 11 человек / смена    Задача № 9  Рассчитать планируемую продолжительность выполнения строительно-монтажных работ при следующих исходных данных: объем работ 8000 тыс. руб., количество человек в бригаде – 25, работа производится в две смены и выработка на одного рабочего в день – 7,5 тыс.руб.  Решение:  Определим выработку бригады рабочих в день:  25 чел. \* 7,5 тыс. руб./день = 187,5 тыс. руб./день  Определим планируемую продолжительность выполнения строительно-монтажных работ бригадой в 1 смену:  8000 / 187,5 = 42,7 дней / 1 смена  Определим планируемую продолжительность выполнения строительно-монтажных работ бригадой в 2 смены:  42,7 / 2 = 21,4 дней / 2 смены    Задача № 10  Рассчитать планируемый объем строительно-монтажных работ при следующих исходных  данных: выработка в день на одного рабочего – 5 тыс.руб., количество человек в бригаде – 20, работа производится в 2 смены, планируемая продолжительность строительства -40 рабочих дней.  Решение:  Определим выработку дневную на бригаду рабочих (20 человек) в 2 смены:  (20 чел. \* 5 тыс. руб.) / 2 = 50 тыс. руб. / день  Определим планируемый объем строительно-монтажных работ при 2 сменной работе:  40 \* 50 \* 2 = 4000 тыс. руб.    Задача № 11  Рассчитать производственную мощность строительной организации  при следующих исходных данных: объем работ, выполненный в базовый период 30 млн.руб, коэффициенты использования трудовых ресурсов, машин и механизмов – 0,75, уровень механизации работ – 0,50.  Решение:  Мф = 30 \* [(0,50 / 0,75) + (1 – 0,50) / 0,75]  Мф = 30 \* (0,67 + 0,67)  Мф = 40,2 млн. руб.    Задача №12  Рассчитать объем работ, который может выполнить строительная организация в планируемый период при следующих исходных данных: среднегодовая производственная мощность – 35 млн.руб., уровень механизации работ -0,65, коэффициент использования машин и механизмов – 0,85, коэффициент использования трудовых ресурсов – 0,75.  Решение:  35 = Х \* [(0,65 / 0,85) + (1 – 0,65) / 0,75]  35 = Х \* (0,76 + 0,47)  1,23Х = 35  Х = 35/1,23 = 28,5 млн. руб.    Задача № 13  Рассчитать коэффициент использования производственной мощности при следующих исходных данных: уровень механизации работ – 0,50, коэффициент использования трудовых ресурсов – 0,80.  Решение:  Кипт = Кm/Kт  Кипт = 0,5 / 0,8 = 0,625    Задача № 14  Рассчитать прирост производственной мощности при повышении коэффициента использования машин и механизмов на 10%: коэффициент использования машин и механизмов – 0,8, коэффициент использования трудовых ресурсов – 0,6, уровень механизации работ – 0,4 производственная мощность до принятия мероприятий – 8000тыс. руб.  Решение:  Определим объем работ, который может выполнить строительная организация в планируемый период:  8000 = Х [(0,4 / 0,8) + (1 – 0,4) / 0,6]  8000 = Х (0,5 + 1,0)  1,5Х = 8000  Х = 8000/1,5 = 5333,3 тыс. руб.  Определим прирост производственной мощности при повышении коэффициента использования машин и механизмов на 10%.  Мф = 5333,3 \* [(0,4 / 0,8) + (1 – 0,4) / 0,6]  Мф = 5333,3 \* 1,5 = 7999,95 тыс. руб.    Задача № 15  Рассчитать прирост производственной мощности при повышении коэффициента использования трудовых ресурсов на 17%: коэффициент использования машин и механизмов – 0,8, коэффициент использования трудовых ресурсов – 0,7, уровень механизации работ – 0,6, производственная мощность до принятия мероприятий – 9000тыс. руб.  Решение:  Определим объем работ, который может выполнить строительная организация в планируемый период:  9000 = Х [(0,6 / 0,8) + (1 – 0,6) / 0,7] = Х \* [(0,75 + 0,57)]  1,32Х = 9000  Х = 9000/1,24 = 6818,2 тыс. руб.  Определим прирост производственной мощности при повышении коэффициента использования трудовых ресурсов на 17%.  Мф = 6818,2 \* [(0,6 / 0,8) + (1 – 0,6) / 0,7]  Мф = 6818,2 \* (0,75 + 0,57)  Мф = 6818,2 \* 1,32 = 9000,024 тыс. руб.    Задача № 16  Рассчитать прирост производственной мощности при повышении уровня механизации на 10%: коэффициент использования машин и механизмов – 0,80, коэффициент использования трудовых ресурсов – 0,7, уровень механизации работ – 0,6, производственная мощность до принятия мероприятий – 6000тыс. руб.  Решение:  Определим объем работ, который может выполнить строительная организация в планируемый период:  6000 = Х [(0,6 / 0,8) + (1 – 0,6) / 0,7] = Х \* [(0,75 + 0,57)]  1,32Х = 6000  Х = 6000/1,32 = 4545,5 тыс. руб.  Определим прирост производственной мощности при повышении уровня механизации на 10%.  Мф = 4545,5 [(0,6 + (0,6 \* 10%) / 0,8) + (1 – [0,6 + (0,6 \* 10%)] / 0,7]  Мф = 4545,5 \* [(0,66 / 0,8) + (0,34 / 0,7)]  Мф = 4545,5 \* (0,83 + 0,49) = 6000,06 тыс. руб.    Задача № 17  Рассчитать планируемую прибыль по объектам, которые планируется сдать в эксплуатацию при следующих исходных данных: уровень рентабельности – 8%, объем работ 25 млн.руб.  Решение:  Расчет общей рентабельности (прибыльности) предприятия выполняется по формуле  Ro = П/Т \* 100,  где Ро — общая рентабельность хозяйственной деятельности предприятия;  П — сумма прибыли (валовой или чистой);  Т — объем работ (без НДС)  8 = (Х / 25) \* 100  8 = 100Х / 2500  8 =Х/25  Х  = 25 \* 8  Х = 200 млн. руб.    Задача № 19  Рассчитать уровень рентабельности при следующих исходных данных: планируемая себестоимость работ – 45 млн. руб. а планируемый объем  работ – 100 млн.руб..  Решение:  Определим объем выпуска продукции:  О = Ц / C  О = 100 / 45 = 2,2 млн. руб.  Определим прибыль на основании имеющихся данных:  П=(Ох Ц) - (ОхС),  где О — объем выпуска продукции в планируемом периоде в натуральном выражении; Ц — цена на единицу продукции (за вычетом НДС и акцизов); С —себестоимость.  П = (2,2 \* 100) – (2,2 \* 45) = 220 – 99 = 121 млн. руб.  Определим уровень рентабельности:  Р=(П/Сn)\*100 и Р=(П/Цn)\*100  где Р — рентабельность продукции, %;  П —прибыль предприятия, руб.;  Сn — полная себестоимость реализованной продукции, руб.;  Цn — объем работ (без НДС).  Р = (121 / 100) \* 100% = 1,21%    Задача № 20  Рассчитать уровень рентабельности следующих исходных данных: планируемая себестоимость работ – 30 млн. руб. а планируемый объем  работ – 90 млн.руб..  Определим объем выпуска продукции:  О = Ц / C  О = 90 / 30 = 3 млн. руб.  Определим прибыль на основании имеющихся данных:  П=(Ох Ц) - (ОхС),  где О — объем выпуска продукции в планируемом периоде в натуральном выражении; Ц — объем работ (за вычетом НДС); С —себестоимость.  П = (3 \* 90) – (3 \* 30) = 270 – 90 = 180 млн. руб.  Определим уровень рентабельности:  Р=(П/Сn)\*100 и Р=(П/Цn)\*100  где Р — рентабельность продукции, %;  П —прибыль предприятия, руб.;  Сn — полная себестоимость реализованной продукции, руб.;  Цn — объем работ (без НДС).  Р = (180 / 90) \* 100% = 2,0%    Задача № 21  Рассчитать экономический эффект от сокращения продолжительности строительства на 12%, величина накладных расходов  составляет  120 млн. руб.  Решение:  Экономический эффект от сокращения срока строительства или продолжительности выполнения СМР (Э) образуется за счет снижения размера условно-постоянных расходов в составе себестоимости СМР (УП) и определяется по формуле:  Эуп=УП(1-Тф/Тр),  где: УП- условно-постоянные расходы; Тф- фактический срок строительства; Тр- расчетный срок строительства.  К условно-постоянным накладным расходам относятся административно-хозяйственные расходы, связанные с содержанием аппарата управления, износ временных не титульных сооружений и приспособлений и др. в среднем размер условно-постоянных накладных расходов равен 60% от нормативной величины накладных расходов.  Примем Тф- фактический срок строительства и Тр- расчетный срок строительства равными 1 году, тогда экономический эффект от сокращения срока строительства будет равен:  Эуп = (120 \*60,0%) \* (1 – 1/12) = 72 \* (1 – 0,083) = 66,02 млн. руб.    Задача № 22  Рассчитать планируемую прибыль по объектам, которые планируется сдать в эксплуатацию при следующих исходных данных: уровень рентабельности – 10%, объем работ 60 млн.руб.  Решение:  Расчет общей Экономической рентабельности (прибыльности) предприятия выполняется по формуле  Ro = П/Т \* 100,  где Ро — общая экономическая рентабельность хозяйственной деятельности предприятия;  П — сумма прибыли (валовой или чистой);  Т — объем работ (без НДС)  10 = (Х / 60) \* 100  10 = 100Х / 6000  10 =Х/60  Х  = 60 \* 10  Х = 600 млн. руб.  Задача № 23  Построить графики движения партии деталей и рассчитать длительность технологического цикла при последовательном, параллельно последовательном и параллельном движении. Если партия деталей состоит из 5 штук, технологический процесс состоит из 5 операций время, из которых занимает для первой операции 2 минуты, для второй 9, для третьей 5, для четвертой 8, для пятой 3. Размер транспортной партии 1 штука и каждая операция выполняется на одном станке. |
| **ПК-3**  **«способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами»** | | |
| Знать | * инструментальные средства обработки экономических данных в соответствии споставленной задачей | **Задание:**  1. Рассмотреть состав отрасли и ее подотраслей.  2. Определить отраслевые специфические особенности предприятий анализируемой отрасли.  3. Определить состав институциональных единиц, входящих в отрасль.  Либо по заданию преподавателя, либо на основе отчетов по практике.  ***По заданию преподавателя объектом задания является:***  **Вариант 1** – машиностроение, станкостроение;  **Вариант 2** – энергетика;  **Вариант 3** – добыча полезных ископаемых;  **Вариант 4** – страховое дело (гостиницы и рестораны);  **Вариант 5** – финансовая деятельность;  **Вариант 6** – пищевая промышленность;  **Вариант 7** – метизное, калибровочное производство;  **Вариант 8** –оптовая и розничная торговля;  **Вариант 9** – услуги по ремонту оборудования (услуги по ведению домашнего хозяйства);  **Вариант 10** – строительство. |
| Уметь | * систематизировать информацию при обработке экономических данных всоответствии с поставленными задачами. | Рассчитать планируемую выработку в день на одного рабочего в день, если в строительной организации планируется за 22 рабочих дня при двухсменной работе бригадой в пять человек планируется выполнить объем работ на сумму 1584 тыс.руб.  Решение:  Определим среднюю дневную выработку бригады в день:  1584 /22 = 72 тыс. руб./день (бригада)  Определим выработку в день на одного рабочего в день при двухсменной работе:  (72/5) / 2 = 7,2 тыс. руб.  Проверка: 7,2 \* 22 \* 5 \* 2 = 1584 тыс. руб.    Задача № 2  Рассчитать планируемую численность бригады для выполнения строительно-монтажных работ на сумму 2000 тыс. руб. за двадцать рабочих дней при трехсменной работе, если планируемая выработка равняется 8 тыс.руб. в день на одного рабочего.  Решение:  Определим дневную выработку в день: 2000 / 20 = 100 тыс. руб. в день  Определим численность бригады для выполнения строительно-монтажных работ в день на сумму 100 тыс. руб.: 100 / 8 = 13 чел. / день  Определим численность бригады для выполнения строительно-монтажных работ в одну смену: 13 / 3 = 4 человека / смена    Задача № 3  Рассчитать планируемую продолжительность выполнения строительно-монтажных работ при следующих исходных данных: объем работ 4000 тыс. руб., количество человек в бригаде – 10, работа производится в две смены и выработка на одного рабочего в день – 6 тыс.руб.  Решение:  Определим выработку бригады рабочих в день:  10 чел. \* 6 тыс. руб./день = 60 тыс. руб./день  Определим планируемую продолжительность выполнения строительно-монтажных работ бригадой в 1 смену:  4000 / 60 = 66,7 дней/1 смена  Определим планируемую продолжительность выполнения строительно-монтажных работ бригадой в 2 смены:  66,7 / 2 = 33,3 дней/2 смены    Задача № 4  Рассчитать планируемый объем строительно-монтажных работ при следующих исходных  данных: выработка в день на одного рабочего – 8 тыс.руб., количество человек в бригаде – 15, работа производится в 3 смены, планируемая продолжительность строительства -40 рабочих дней.  Решение:  Определим выработку дневную на бригаду рабочих (15 человек) в 3 смены:  (15 чел. \* 8 тыс. руб.) / 3 = 40 тыс. руб. / день  Определим планируемый объем строительно-монтажных работ при 3 сменной работе:  40 \* 40 \* 3 = 4800 тыс. руб.      Задача № 5  Рассчитать производственную мощность строительной организации  при следующих исходных данных: объем работ, выполненный в базовый период 10 млн.руб, коэффициенты использования трудовых ресурсов, машин и механизмов – 0,85, уровень механизации работ – 0,60.  Оф – фактически выполненный в базовом году собственными силами строительно-монтажного объединения объем СМР;  m – доля работ, выполненных механизированным способом, в общем объеме СМР.    Мф = 10 \* [(0,60 / 0,85) + (1 – 0,60) / 0,85] = 10 \* [(0,71 + 0,47)] = 11,8 млн. руб.    Задача № 6  Рассчитать объем работ, который может выполнить строительная организация в планируемый период при следующих исходных данных: среднегодовая производственная мощность – 20 млн.руб., уровень механизации работ -0,7, коэффициент использования машин и механизмов – 0,8, коэффициент использования трудовых ресурсов – 0,75.  Решение:  20 = Х \* [(0,70 / 0,8) + (1 – 0,70) / 0,75] = Х \* [(0,875 + 0,40)] = 20  1,275Х = 20  Х = 20/1.275 = 15,7 млн. руб.    Задача № 7  Рассчитать коэффициент использования производственной мощности при следующих исходных данных: уровень механизации работ – 0,7, коэффициент использования трудовых ресурсов – 0,75.  Решение:  Кипт = Кm/Kт  Кипт = 0,7 / 0,75 = 0,93    Задача № 8  Рассчитать прирост производственной мощности при повышении коэффициента использования машин и механизмов на 10%: коэффициент использования машин и механизмов – 0,9, коэффициент использования трудовых ресурсов – 0,7, уровень механизации работ – 0,8, производственная мощность до принятия мероприятий – 2000тыс. руб.  Решение:  Определим объем работ, который может выполнить строительная организация в планируемый период:  2000 = Х [(0,8 / 0,9) + (1 – 0,8) / 0,7] = Х \* [(0,89 + 0,29)] = 2000  1,89Х = 2000  Х = 2000/1,89 = 1058,2 тыс. руб.  Определим прирост производственной мощности при повышении коэффициента использования машин и механизмов на 10%.  Мф = 1058,2 \* [(0,8 / 0,9 + (0,9 \* 10%) + (1 – 0,8) / 0,7]  Мф = 1058,2 \* [(0,81 + 0,29] = 1164,02 тыс. руб.    Задача № 9  Рассчитать прирост производственной мощности при повышении коэффициента использования трудовых ресурсов на 17%: коэффициент использования машин и механизмов – 0,95, коэффициент использования трудовых ресурсов – 0,6, уровень механизации работ – 0,7, производственная мощность до принятия мероприятий – 3000тыс. руб.  Решение:  Определим объем работ, который может выполнить строительная организация в планируемый период:  3000 = Х [(0,7 / 0,95) + (1 – 0,7) / 0,6] = Х \* [(0,74 + 0,5)]  1,24Х = 3000  Х = 3000/1,24 = 2419,4 тыс. руб.  Определим прирост производственной мощности при повышении коэффициента использования трудовых ресурсов на 17%.  Мф = 2419,4 \* [(0,7 / 0,95) + (1 – 0,7) / 0,6 + (0,6 \* 17%)] = Х \* [(0,74 + 0,5)]  Мф = 2419,4 \* [0,74 + (0,3 / 0,702)] = 2419,4 \* (0,74 + 0,43)  Мф = 2419,4 \* 1,17 = 2830,7 тыс. руб.    Задача № 10  Рассчитать прирост производственной мощности при повышении уровня механизации на 15%: коэффициент использования машин и механизмов – 0,75, коэффициент использования трудовых ресурсов – 0,7, уровень механизации работ – 0,5, производственная мощность до принятия мероприятий – 4000тыс. руб.  Решение:  Определим объем работ, который может выполнить строительная организация в планируемый период:  4000 = Х [(0,5 / 0,75) + (1 – 0,5) / 0,7] = Х \* [(0,67 + 0,71)]  1,38Х = 4000  Х = 4000/1,38 = 2898,6 тыс. руб.  Определим прирост производственной мощности при повышении уровня механизации на 15%.  Мф = 2898,6 [(0,5 + (0,5 \* 15%) / 0,75) + (1 – [0,5 + (0,5 \* 15%)] / 0,7]  Мф = 2898,6 \* [(0,575 / 0,75) + (0,425 / 0,7)]  Мф = 2898,6 \* [0,77 + 0,61] = 4000,1 тыс. руб. |
| Владеть | * навыками оценки социально-экономических показателей. | **Тест**  1. Организация производства это?  а. Совокупность организационных форм, методов и правил, осуществление которых обеспечивает результативную деятельность всех факторов производственной системы и их взаимодействие как единого целого в процессе производства продукта.  б. Объединение взаимодействия личных и вещественных факторов производства, установление необходимых производственных связей и согласованных действий всех участников производственного процесса по осуществлению материальных благ.  в. Отношения в сфере производства материальных благ - методы и средства рациональной организации производства (организация процессов в пространстве и времени по производству конкурентоспособной продукции).  г. Промышленное предприятие (любая производственная система народно-хозяйственного комплекса страны, производящая продукцию, выполняющая работы или оказывающая услуги) как система: подразделения, процессы и их компоненты.  2. Структурированность организации производства это?  а. Внутренние правила, обеспечивающие рациональное, налаженное состояние организации, существующее устройство и действующие на основе определенных ранжированных процедур.  б. Совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих ее целостность и тождественность самому себе, посредствам которой создается и сохраняется структура системы при разных внутренних и внешних изменениях.  в. Некоторое целостное образование (социальное, техническое, физическое, биологическое), имеющее вполне определенную предназначенность.  г. Соответствие взаимодействию относительно самостоятельных частей в системном объекте.  3. Законы организации, проявляющиеся преимущественно в динамике (процессах) включают в себя?  а. Закон синергии, Закон информированности-упорядоченности, Закон единства анализа и синтеза, Закон самосохранения.  б. Закон синергии, Закон онтогенеза, Закон информированности-упорядоченности, Закон самосохранения.  в. Закон синергии, Закон онтогенеза, Закон наименьших, Закон самосохранения.  г. Закон синергии, Закон онтогенеза, Закон наименьших, Закон информированности-упорядоченности.  4. Законы организации, проявляющиеся преимущественно в статике (структурах) включают в себя?  а. Закон синергии, Закон онтогенеза, Закон информированности-упорядоченности, Закон самосохранения.  б. Закон синергии, Закон онтогенеза, Закон наименьших, Закон информированности-упорядоченности.  в. Закон композиции, Закон информированности-упорядоченности, Закон наименьших, Закон онтогенеза.  г. Закон композиции, Закон пропорциональности, Закон наименьших, Закон онтогенеза.  5. Основными элементами производственного процесса являются?  а. Орудия труда  б. Предметы труда  в. Источники финансирования  г. Все перечисленное  6. Организационная структура это?  а. Некоторое целостное образование (социальное, техническое, физическое, биологическое), имеющее вполне определенную предназначенность.  б. Промышленное предприятие (любая производственная система народно-хозяйственного комплекса страны, производящая продукцию, выполняющая работы или оказывающая услуги) как система: подразделения, процессы и их компоненты  в. Логические соотношения уровней управления и функциональных областей, организованных таким образом, чтобы обеспечить эффективное достижение цели.  г. Единство материальных и нематериальных компонентов объекта, их внешних и внутренних связей, обеспечивающих достижение целей.  7. Типами департаментизации подразделений организации являются?  а. Бюрократический и Авторитарный  б. Бюрократический и Демократический  в. Бюрократический и Эдхократический  г. Бюрократический и Органический  8. Бюрократический тип включает следующие типы организационных структур:  а. Линейная, функциональная,линейно-функциональная, линейно-штабная и дивизиональная  б. Линейная, партисипативная, линейно-партисипативная, линейно-штабная, и дивизиональная  в. Линейная, сетевая,линейно-сетевая, линейно-штабная и дивизиональная  г. Линейная, сетевая,линейно- сетевая, линейно-штабная и партисипативная  9. Матричная структура представляет собой:  а. структуру, предусматривающую создание при основных звеньях решетчатую структуру функциональных подразделений  б. структуру формирующуюся при разработке организацией проектов, под которыми понимаются любые процессы целенаправленных изменений в системе  в. структуру существенно ускоряющая реакцию предприятия на изменения  г. решетчатую структуру, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей.  10. Назовите представителей математической школы управления.  а. Норберт Винер  б. Честер Барнард  в. Питер Друкер  г. Дуглас Макгрегор  **Тест**  1. К особенностям предприятия как производственной системы относят:  а. Комплексность; Динамизм; Саморегулирование; Эмерджентность.  б. Открытость; Полиструктурность; Целенаправленность; Эмерджентность.  в. Открытость; Динамизм; Целенаправленность; Эмерджентность.  г. Комплексность; Динамизм; Результативность; Эмерджентность.  2. По содержанию подсистемы предприятия классифицируются:  а. социальная, производственно-техническая, обновления;  б. передачи информации, производственных процессов, организации труда;  в. социальная, передачи информации, производственных процессов  г. социальная, производственно-техническая, информации.  3. Серийное производство характеризуется?  а. изготовлением отдельных видов продукции в больших количествах на узкоспециализированных рабочих местах в течение продолжительного периода;  б. широким ассортиментом продукции и малым объемом выпуска одинаковых изделий;  в. изготовлением ограниченного ассортимента продукции;  г. Все верны.  4. Коэффициент серийности при крупносерийном производстве варьируется:  а. 1 ÷ 3;  б. 4 ÷ 10;  в. 11 ÷ 20;  г. 21 ÷ 40.  5. Под предметной специализацией производства понимают:  а. сосредоточение производства на выпуске определенных видов деталей и агрегатов, заготовок и полуфабрикатов, а также выполнение отдельных технологических процессов;  б. превращение отдельных фаз производства или операций в самостоятельные производства;  в. сосредоточение производства на выпуске определенных видов продукции конечного потребления;  г. нет верных.  6. Под кооперированием производства понимают:  а. установление и использование сравнительно длительных производственных и управленческих связей между предприятиями, специализирующихся на производстве составных частей целого или отдельных видах работ;  б. соединение разных отраслей производства в одной крупной организации с целью упрощения межпроизводственных связей по технологической цепочке;  в. сосредоточение производство одного или нескольких аналогичных видов продукции в крупных предприятиях в пределах небольшого региона;  г. дифференциацие или разделение труда, либо концентрация или объединение однородных операций или продукции.  7. Какое количество сфер единого народнохозяйственного комплексавключает в себя Национальная экономика (НЭ)**:**  а. 1;  б. 2;  в. 3;  г. Нет верных.  8. Какое количество групп аналитических показателей включает в себя система анализа организационно-технологического уровня производства?  а. 2;  б. 3;  в. 4;  г. 5.  9. Как классифицируются предприятия по назначению готовой продукции?  а) массовые, серийные, единичные;  б) добывающие, обрабатывающие;  в) государственные, коллективные, частные, смешанные;  г) производящие средства производства, производящие предметы потребления.  10. К какой отрасли народного хозяйства согласно классификации ОКВЭД относится промышленность?  а) добыча полезных ископаемых;  б) обрабатывающие производства;  в) производство и распределение электроэнергии, газа и воды;  г) все верны. |

**б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:**

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация и планирование» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета.

Зачет по данной дисциплине проводится в виде теста.

**Показатели и критерии оценивания зачета:**

– на оценку **«зачтено»** – обучающийся демонстрирует от высокого до порогового уровня сформированности компетенций:

* всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
* основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
* в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку **«незачтено»** – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач; обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

**8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

|  |
| --- |
| **а) Основнаялитература:** |
| 1. Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности : учебник для бакалавров/ Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 858 с. - ISBN 978-5-394-02667-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=358143 (дата обращения: 01.09.2020). – Режим доступа: по подписке.   2. Измайлова, А. С. Производственный менеджмент : учебное пособие [для вузов] / А. С. Измайлова, Ю. В. Литовская ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - ISBN 978-5-9967-1712-5. - Загл. с титул. экрана. - URL : <https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=4016.pdf&show=dcatalogues/1/1532646/4016.pdf&view=true> (дата обращения: 01.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. |
| **б)Дополнительнаялитература:** |
| 1. Низовкина, Н. Г.  Управление затратами предприятия (организации) : учебное пособие для вузов / Н. Г. Низовкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07401-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/upravlenie-zatratami-predpriyatiya-organizacii-453230 (дата обращения: 01.09.2020). 2. Федотова, М. А.  Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для вузов / М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под редакцией М. А. Федотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07502-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/ocenka-stoimosti-aktivov-i-biznesa-455704#page/1 (дата обращения: 01.09.2020). |
| **в) Методическиеуказания:** |

|  |
| --- |
| 1.Пономарева,О.С.Экономика.Финансы и организация производства: практикум /О. С. Пономарева; МГТУ. - Магнитогорск: МГТУ, 2017. – 62 с.:ил. табл.-URL:<https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3458.pdf&show=dcatalogues/1/1514281/3458.pdf&view=true> (дата обращения: 01.09.2020). -Макрообъект.-Текст:электронный. |

г)**Программное обеспечение** и**Интернет-ресурсы**

**Программное обеспечение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018  Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021  27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |

**Интернет-ресурсы**

1. Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам. - URL: <http://window.edu.ru/>, свободный доступ
2. Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). – Режим доступа: <https://elibrary.ru/project_risc.asp> , регистрация по логину и паролю
3. Поисковая система Академия Google (Google Scholar). - URL: <https://scholar.google.ru/>
4. Российская Государственная библиотека. Каталоги. – Режим обращения: <https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/> , свободный доступ
5. Университетская информационная система РОССИЯ. – Режим доступа: <https://uisrussia.msu.ru>, свободный доступ
6. Федеральный образовательный портал – Экономика. Социология. Менеджмент. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru>, свободный доступ
7. Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова. – Режим обращения: <http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp>, вход с внешней сети по логину и паролю

**9 Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Материально-техническоеобеспечениедисциплинывключает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации.  Комплекс тестовых заданий для проведения промежуточных и рубежных контролей. |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MSOffice, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий. |