| 1 Цели освоения дисциплины |  |
| --- | --- |
| Целями программы "Деятельность технического заказчика и подрядных организаций" являются формирование системных знаний и компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере выполнения функций технического заказчика при реализации инвестиционно-строительного проекта; организационно-техническое сопровождение строительства, обеспечение его материалами и документами, необходимыми для выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, контроль соответствия указанных работ требованиям проектной документации, рабочей документации, организационно-технологической документации, технических регламентов, сводов правил, национальных стандартов, специальных технических условий, градостроительного плана земельного участка, обеспечение ввода объекта капитального строительства, линейного объекта в эксплуатацию, передача его собственнику (инвестору). |  |
| 2 Место дисциплины в структуре образовательной программы |  |
| Дисциплина Деятельность технического заказчика и подрядных организации входит в часть учебного плана формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы. Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик: |  |
| Инновационное предпринимательство |  |
| Организация производственной деятельности |  |
| Проектная и производственная подготовка |  |
| Обеспечение строительного производства |  |
| Управление строительной организации |  |
| Учебная - ознакомительная практика |  |
| Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик: |  |
| Обследование зданий и сооружений |  |
| Реконструкция зданий и сооружений |  |
| Экономика строительства |  |
| Управленческая экономика |  |
| Производственная - преддипломная практика |  |
| 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения |  |
| В результате освоения дисциплины «Деятельность технического заказчика и подрядных организации» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: |  |
| Код индикатора | Индикатор достижения компетенции |
| ПК-2 Способность руководить организационно-технологической подготовкой к строительному производству в соответствии с проектом производства работ, анализировать и использовать нормативно-техническую и проектную документацию в процессе организационно-технического и технологического сопровождения строительного производства |  |
| ПК-2.1 | Контролирует соблюдение технологической последовательности и сроков выполнения работ |
| ПК-2.2 | Контролирует подготовку исполнительной документации |
| ПК-3 Способность управлять строительством объекта промышленного и гражданского назначения |  |

| ПК-3.1 | Определяет стратегические цели строительной организации, средства и способы их достижения |
| --- | --- |

|  | 4. Структура, объём и содержание дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 360 акад. часов, в том числе: – контактная работа – 78,25 акад. часов: – аудиторная – 74 акад. часов; – внеаудиторная – 4,25 акад. часов – самостоятельная работа – 246,05 акад. часов; – подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа Форма аттестации - зачет, экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел/ тема дисциплины |  | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа студента | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код компетенции |
|  |  |  | Лек. | лаб. зан. | практ. зан. |  |  |  |  |
| 1. Раздел 1. Технический заказчик, застройщик, генеральный подрядчик, подрядчик в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Технический заказчик, застройщик, генеральный подрядчик, подрядчик в строительстве |  | 2 | 8 |  | 8/3И | 60 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографичес ким материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями ). Подготовка к практическим работам. | Устный опрос (собеседование) | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1 |
| Итого по разделу |  |  | 8 |  | 8/3И | 60 |  |  |  |
| 2. Раздел 2. Основные функции и полномочия технического заказчика и подрядных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Основные функции и полномочия технического заказчика и подрядных организаций |  | 2 | 7 |  | 7/3И | 53,15 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографичес ким материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями ). Подготовка к практическим работам. | Устный опрос (собеседование) | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1 |
| Итого по разделу |  |  | 7 |  | 7/3И | 53,15 |  |  |  |
| Итого за семестр |  |  | 15 |  | 15/6И | 113,15 |  | зачёт |  |
| 3. Раздел 3. Современные функции технического заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Современные функции технического заказчика |  | 3 | 10 |  | 10/4И | 60 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографичес ким материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями ). Подготовка к практическим работам. | Устный опрос (собеседование) | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1 |
| Итого по разделу |  |  | 10 |  | 10/4И | 60 |  |  |  |
| 4. Раздел 4. Требования профессионального стандарта «Специалист технического заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Требования профессионального стандарта «Специалист технического заказчика» |  | 3 | 12 |  | 12/4И | 72,9 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографичес ким материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями ). Подготовка к практическим работам. | Устный опрос (собеседование) | ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1 |
| Итого по разделу |  |  | 12 |  | 12/4И | 72,9 |  |  |  |
| Итого за семестр |  |  | 22 |  | 22/8И | 132,9 |  | экзамен |  |
| Итого по дисциплине |  |  | 37 |  | 37/14И | 246,0 5 |  | зачет, экзамен |  |

5 Образовательные технологии

Основными методами обучения студентов являются словесные (лекции), практические работы, а также индивидуальная работа и консультации. Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, анализ ситуаций и имитационных моделей). Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий: Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). Практическая работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Михайлов, А.Ю. Основы планирования, организации и управления в строительстве : учеб. пособие / А.Ю. Михайлов. — Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 284 с. - ISBN 978-5-9729-0355-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053296 (дата обращения: 02.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 2. Серов, В. М. Анализ производственно-хозяйственной деятельности строительных организаций : учебник / В.М. Серов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 302 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015322-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082789 (дата обращения: 02.10.2020). – Режим доступа: по подписке.

б) Дополнительная литература:

1. Плотников, А. Н. Экономика строительства: Учебное пособие / Плотников А. Н. - Москва : Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. (Бакалавриат) ISBN 978-5-98281-296-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/545305 (дата обращения: 02.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 2. Кузин, Н. Я. Управление технической эксплуатацией зданий и сооружений : учебное пособие / Н.Я. Кузин, В.Н. Мищенко, С.А. Мищенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 248 с. — (Среднее профессиональное

| образование). - ISBN 978-5-16-015214-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080640 (дата обращения: 02.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 3. Иванов, И. Н. Организация производства на промышленных предприятиях : учебник / И.Н. Иванов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 352 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003118-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039264 (дата обращения: 02.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 4. Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01724-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450467 (дата обращения: 02.10.2020). 5. Павлов, А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01797-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451518 (дата обращения: 02.10.2020). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в) Методические указания: |  |  |  |  |
| 1. Некрасова, С.А. [Текст] Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине «Технология конструкционных материалов» / С.А. Некрасова, А.П. Нефедьев, Е.А. Трошкина, Д.Д Хамидулина. - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2011. – 46 с. |  |  |  |  |
| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |
|  | Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
|  | MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |
|  | MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
|  | 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  | https://dlib.eastview.com/ |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |

|  | Российская Государственная библиотека. Каталоги | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» | http://webofscience.com |  |
|  | Университетская информационная система РОССИЯ | https://uisrussia.msu.ru |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» | http://scopus.com |  |
| 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: |  |  |  |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. Оснащение: мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Оснащение: мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации, доска, мультимедийный проектор, экран, плакаты, коллекции материалов, стенды Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Оснащение: читальные залы библиотеки, персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Оснащение: стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий, учебно-методической документации, стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования, инструменты для ремонта лабораторного оборудования |  |  |  |

Приложение 1

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Деятельность технического заказчика и подрядных организаций» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

К видам самостоятельной работы студентов по дисциплине «Деятельность технического заказчика и подрядных организаций» относятся:

– подготовка к практическим занятиям по рекомендуемым методическим указаниям;

- оформление отчетов, расчет и анализ полученных данных;

– подготовка к зачету (конспект лекций, рекомендуемая литература);

- подготовка к экзамену (конспект лекций, рекомендуемая литература).

Приложение 2

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Код индикатора | Индикатор достижения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-2: Способность руководить организационно-технологической подготовкой к строительному производству в соответствии с проектом производства работ, анализировать и использовать нормативно-техническую и проектную документацию в процессе организационно-технического и технологического сопровождения строительного производства |  |  |
| ПК-2.1 | Контролирует соблюдение техно-логической последовательности и сроков выполнения работ | Теоретические вопросы: 1. Материально-техническое обеспечение 2. Обеспечение строительства и освоение строительной площадки 3. Технический заказчик, застройщик, генеральный подрядчик, подрядчик в строительстве Практические задания: 1. Разрешение на строительство 2. Разграничение видов строительных работ 3. Особые зоны дополнительных ограничений и специальных режимов Индивидуальные задания: 1. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов и их государственная регистрация 2. Деятельность Управляющего проектом в строительстве (технического заказчика) 3. Контроль обеспечения требуемого уровня качества проектных решений в процессе разработки и реализации проектной и рабочей документации |
| ПК-2.2 | Контролирует подготовку исполнительной документации | Теоретические вопросы: 1. Основные функции и полномочия технического заказчика 2. Современные функции технического заказчика 3. Планирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений Практические задания: 1. Подготовка проектной документации и получении разрешения на строительство 2. Заключение договоров подряда на выполнении проектных и изыскательских работ, иных договоров 3. Подготовка материалов и документов, необходимых для начала реализации инвестиционно-строительного проекта, информирование застройщика о ходе реализации проекта Индивидуальные задания: 1. Градостроительный регламент 2. Система градостроительных документов и их соотношение 3. Завершение строительства. Получение Заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) |
| ПК-3: Способность управлять строительством объекта промышленного и гражданского назначения |  |  |
| ПК-3.1 | Определяет стратегические цели строительной организации, средства и способы их достижения | Теоретические вопросы: 1. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 2. Характеристика обобщенных трудовых функций 3. Взаимоотношение сторон в капитальном строительстве. Договор строительного подряда Практические задания: 1. Строительный контроль 2. Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок 3. Предоставление результатов инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования Индивидуальные задания: 1. Новые Правила организации деятельности и осуществления функций заказчика в Республике Казахстан 2. Функции заказчика в Республике Беларусь 3. Сопровождение деятельности по получению заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Деятельность технического заказчика и подрядных организаций» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета (2 семестр) и экзамена (3 семестр).

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме.

К зачету допускаются студенты, выполнившие практические задания. При подготовке к сдаче зачета рекомендуется пользоваться записями, сделанными на практических и лекционных занятиях, а также в ходе текущей самостоятельной работы. Зачет проводится в устной форме, включает подготовку, ответы студента на теоретические вопросы, по его итогам выставляется «зачет» или «незачет».

Оценки «зачтено» заслуживает студент, успешно выполнивший задания, предусмотренные программой дисциплины, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший умения и навыки в рамках формируемых компетенций на достаточном уровне освоения. Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившего принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных в программе заданий, не освоивший умения и навыки в рамках формируемых компетенций на достаточном уровне.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме.

К экзамену допускаются студенты, выполнившие практически задания. При подготовке к сдаче экзамена рекомендуется пользоваться записями, сделанными на практических и лекционных занятиях, а также в ходе текущей самостоятельной работы.

В результате проведения экзамена студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», которая заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку студента.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.